Documento 3 de 3 · Rediseño del producto

Roadmap de Implementación

Del sistema mínimo viable a la inteligencia avanzada, por fases

Relación   Plan de construcción de los Documentos 1 y 2

Enfoque   Valor de decisión primero; encendido progresivo según madurez del dato

Fecha   Julio 2026

# Índice

# 1 · Filosofía del roadmap

Se construye por valor de decisión, no por dataset. Cada fase entrega un sistema usable de punta a punta; ninguna fase es “solo backend” o “solo maquetación”.

Tres reglas ordenan las fases: (1) primero las tarjetas con dato ● verde, que dan valor inmediato; (2) el componente Tarjeta de Evidencia y la navegación por modos se construyen una sola vez, al principio, porque todo lo demás se apoya en ellos; (3) las tarjetas ◐ ámbar se maquetan pronto como placeholders visibles y se “encienden” cuando el dato acumula profundidad, sin reescribir la interfaz.

Prerrequisito transversal (Fase 0 implícita) Sellar cada importación de los datasets snapshot (segmentos, sticky, envíos-día) con su fecha de carga. Sin esto, esas tarjetas nunca pasan de ◐ a ●. Es trabajo de pipeline (fuera del alcance de src/), pero condiciona todo el encendido de tarjetas ámbar. Debe arrancar en paralelo a la Fase 1.

# 2 · Vista de conjunto

| Fase | Nombre | Entrega principal | Foco de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistema mínimo viable | Esqueleto de decisión + tarjetas verdes de Pulso y Operador | ● verdes maduros |
| 2 | Funciones estratégicas | Estratega y Dirección completos | ● verdes + primeras ◐ |
| 3 | Inteligencia avanzada | Motor de señales, alertas y omnicanalidad | ◐ que maduran + GA4/Metricool/retail |
| 4 | Optimización | Refinamiento, forecast robusto, storytelling | Promoción ◐→● y pulido |

# 3 · Fase 1 — Sistema mínimo viable

Fase 1 · El esqueleto de decisión Objetivo: Que el producto exista como DSS usable a diario, con las decisiones de mayor valor y dato ya maduro. Entregable: Componente Tarjeta de Evidencia; navegación por los cuatro modos; módulo Pulso completo; núcleo del módulo Operador (email, push, carrito, fatiga de lista); todas con tarjetas ● verdes. Prerrequisito de datos: Ventas Diarias (D17), email (D08/D13/D04), push (D12), carrito (D05/D06) — todos disponibles hoy con 2 años de histórico. Criterio de salida: El usuario puede, cada día, detectar una anomalía y, cada semana, decidir qué campaña detener o escalar, sin salir del sistema.

### Alcance de tarjetas (Fase 1)

- Pulso: revenue del día vs. banda, entregabilidad/apertura, Δ de canal, workflows críticos (este último ◐).

- Operador: escalar/retirar email (RPE), campañas push, workflow de carrito ganador (A/B), fatiga de lista, reactivación/reabastecimiento.

- Transversal: badge de madurez y regla de acción obligatoria integrados en el componente desde el día uno.

### Fuera de alcance en Fase 1

- Motor de reglas automatizado (las recomendaciones de Fase 1 pueden ser heurísticas fijas, no umbrales configurables).

- Estratega y Dirección (llegan en Fase 2).

# 4 · Fase 2 — Funciones estratégicas

Fase 2 · La visión mensual y trimestral Objetivo: Dar al decisor la capa de asignación de esfuerzo y la de dirección. Entregable: Módulo Estratega completo (evolución de revenue, mix de atribución, no atribuido, adquisición vs. retención, salud de la base) y módulo Dirección (objetivo trimestral, forecast, marca propia, mapa de riesgos). Tarjetas ◐ maquetadas como placeholders visibles. Prerrequisito de datos: Todo con datos verdes salvo segmentos (D01), marca propia (D19) y retención real — que entran como ◐ o quedan documentadas como límite. Criterio de salida: El usuario puede cerrar el mes decidiendo reasignación de canal, y cerrar el trimestre evaluando objetivo y riesgo, con evidencia completa en las tarjetas verdes.

### Alcance de tarjetas (Fase 2)

- Estratega: revenue MoM/YoY + motor (pedidos/ticket), mix de atribución 100%, revenue no atribuido, primerizos/recurrentes, churn neto de base.

- Dirección: objetivo del trimestre (bullet), forecast con banda, marca propia hacia meta (◐), panel de riesgos (◐).

- Segmentos (◐): tarjeta maquetada; se enciende cuando haya ≥3-4 cortes acumulados con fecha.

# 5 · Fase 3 — Inteligencia avanzada

Fase 3 · Señales, alertas y omnicanalidad Objetivo: Convertir el sistema de “evidencia bajo demanda” en “evidencia que te busca” cuando algo importa. Entregable: Motor de señales y recomendaciones (capa declarativa de umbrales configurables); cinta de alertas priorizadas en Pulso y Operador; normalización de taxonomía de campañas (parsing de nombres para reactivación, tipo de oferta); integración de GA4, Metricool y retail/online en tarjetas de omnicanalidad del Estratega. Prerrequisito de datos: Umbrales sobre datos ya maduros; taxonomía sobre nombres de campaña existentes; GA4/Metricool/retail conforme acumulan histórico. Criterio de salida: El sistema detecta y prioriza por sí mismo qué merece atención, y la omnicanalidad (retail vs. online, redes → tráfico) empieza a rendir evidencia real.

### Componentes clave

- Capa de reglas: umbrales tipo “open rate −30% en 3 semanas → señal Investigar”, definidos en un único lugar declarativo, no dispersos por componentes.

- Priorización: puntuación impacto×urgencia×reversibilidad que ordena la cinta de alertas.

- Taxonomía: clasificación automática de campañas por tipo (reactivación, reabastecimiento, oferta %, envío gratis) para rankings temáticos.

# 6 · Fase 4 — Optimización

Fase 4 · Madurez y pulido Objetivo: Elevar la calidad de decisión y encender lo que el tiempo ha madurado. Entregable: Promoción de tarjetas ◐→● conforme los snapshots acumulan profundidad; forecast robusto (validación de estacionalidad con más ciclos); refinamiento de storytelling y rendimiento; consolidación de la Biblioteca de evidencia. Prerrequisito de datos: Profundidad temporal acumulada durante las fases anteriores (segmentos, marca propia, GA4, retail). Criterio de salida: La mayoría de tarjetas ámbar han pasado a verde; el sistema es rápido, coherente y su narrativa está pulida.

### Actividades continuas

- Revisar trimestralmente el Registro de Decisiones: retirar tarjetas que ya no cambian decisiones, añadir preguntas nuevas que el dato haya desbloqueado.

- Recalibrar umbrales del motor de señales según objetivos vigentes.

- Vigilar la puerta del dato: si aparece Contact ID o categorías de producto, activar las preguntas hoy excluidas (Doc. 1, §6.5).

# 7 · Secuencia y dependencias

El orden entre fases es estricto en su base (el componente y la navegación de Fase 1 sostienen todo), pero flexible en el encendido: una tarjeta ◐ puede promoverse a ● en cualquier fase posterior sin bloquear el resto.

| Hito | Depende de | Habilita |
| --- | --- | --- |
| Componente Tarjeta + navegación | — | Todos los módulos |
| Módulo Pulso + Operador (Fase 1) | Componente + datos verdes | Uso diario/semanal real |
| Estratega + Dirección (Fase 2) | Fase 1 | Cierre mensual/trimestral |
| Motor de señales (Fase 3) | Fases 1-2 maquetadas | Cinta de alertas y priorización |
| Sellado de snapshots (Fase 0) | Pipeline | Encendido de tarjetas ◐ |
| Omnicanalidad (Fase 3-4) | GA4/Metricool/retail maduros | Tarjetas de canal físico/digital |

Principio de cierre Ninguna fase se diseña alrededor de las limitaciones actuales del dato: se diseña alrededor de las decisiones que quieres tomar, y se usa el dato disponible para sostenerlas en la medida de lo posible. Las tarjetas ámbar no se posponen conceptualmente: se maquetan ya y se encienden solas. Así el producto está siempre completo en visión, aunque el dato llegue por etapas.